PATVIRTINTA

Raseinių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2025 m.        d. įsakymu Nr.

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO DARBŲ PROGRAMA

Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau – Bendrasis planas) keitimo programa parengta vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr.TS-190 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

I SKYRIUS

BENDRIEJI DUOMENYS

1. Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas. Planavimo lygmuo - savivaldybės lygmens bendrasis planas. Planuojama teritorija – Raseinių rajono savivaldybės teritorija. Planuojamos teritorijos plotas – 1573 km².

2. Planavimo organizatorius: Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius, V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, tel. (8 428) 79 600, el. p. savivaldybe@raseiniai.lt.

3. Plano rengėjas: pasirenka planavimo organizatorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Planavimo pagrindas – Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d.  sprendimas Nr.TS-190 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

5. Planavimo terminai: 2025 – 2026 metai.

II SKYRIUS

BENDROJO PLANO KEITIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

6. Raseinių rajono bendrojo plano keitimo tikslai:

6.1. sudaryti sąlygas darniai Raseinių rajono teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;

6.2. nustatyti Raseinių rajono infrastruktūros prioritetines plėtros teritorijas ir jų vystymui skirtą savivaldybės infrastruktūrą ir jos vystymo principus, išdėstymo reikalavimus, inžinerinių komunikacijų koridorius ir prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus;

6.3. numatyti Raseinių rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;

6.4. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas;

6.5. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę;

6.6. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

7. Raseinių rajono bendrojo plano keitimo uždaviniai:

7.1. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinės ir erdvinės plėtros kryptis;

7.2. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;

7.3. pateikti suplanuotai prioritetinei infrastruktūrai projektuoti, statyti ir (ar) įrengti bei naudoti preliminarų lėšų poreikį, atsižvelgus į numatomas gauti lėšas už naudojimąsi savivaldybės infrastruktūra;

7.4. numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;

7.5. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

8. Raseinių rajono bendrojo plano keitimo papildomi uždaviniai:

8.1. išlaikant galiojančiame Bendrajame plane nustatytus prioritetus plėtrai ir priemones įgyvendinti, papildyti jas numatant aktyvesnį visuomenės įtraukimą į Bendrojo plano sprendinių stebėseną ir įgyvendinimą;

8.2. rengiant Bendrojo plano keitimą būtina tęsti raidos kryptis, numatytas Bendrojo plano koncepcijoje ir sprendiniuose, siekiant užtikrinti gyventojų interesus pradėtų darbų ir statybų tęstinumą, investicijų stabilumą. Rengėjas privalo įvertinti aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų, patvirtintų įsigaliojus Bendrajam planui, sprendinius;

8.3. peržiūrėti inžinerinės infrastruktūros plėtros prioritetus, siekiant užtikrinti infrastruktūros poreikius esamose užstatytose ir jau pradėtose užstatyti teritorijose;

8.4. nustatyti atsinaujinančiųjų energijos šaltinių įrengimo galimybes;

8.5. sudaryti sąlygas atsirasti integruotai susisiekimo sistemai, apjungiančiai visas judumo formas (viešojo transporto, pėsčiųjų ir dviračių, individualaus transporto), kurios tarpusavyje ne konkuruoja, o papildo viena kitą;

8.6. patikslinti Bendrajame plane nustatytą žemės naudojimo reglamentavimą pagal galiojančius teisės aktus;

8.7. numatyti teritorijas socialinės infrastruktūros plėtrai;

8.8. nustatyti efektyviausius socialinių paslaugų teikimo būdus;

8.9. intensyviau plėsti dviračių takų tinklą, nustatyti probleminius dviračių takų mazgus ir ruožus, numatyti infrastruktūros plėtros prioritetus;

8.10. nustatyti platesnes galimybes aukštą pridėtinę vertę kuriančių veiklų sukūrimui, numatyti tam tinkamas teritorijas;

8.11. atsižvelgiant į naujus demografinius duomenis išanalizuoti realius naujos socialinės infrastruktūros (švietimo, sveikatos, kultūros ir sporto) ir daugiabučių gyvenamosios statybos objektų poreikius;

8.12. pasiūlyti naujus kultūros paveldo objektus, jų teritorijas, apsaugos zonas ir reglamentus;

8.13. peržiūrėti darbo vietų ir gyvenamųjų teritorijų subalansavimo priemones, numatant tvarią plėtrą ir ją užtikrinančius Bendrojo plano sprendinius;

8.14. aiškiai apibrėžti gamtinio karkaso teritorijų reglamentavimą, kitos paskirties žemės sklypuose turi būti nustatomi reglamentai procesams urbanizuotame gamtiniame karkase reguliuoti; esant poreikiui nustatyti didesnius užstatymo tankius taikant kitas kraštovaizdžio naudojimo gerinimo ir ekologinio kompensavimo priemones;

8.15. konkretizuoti konversijos privalomumą atskirose nebenaudojamose ar neefektyviai naudojamose pramonės teritorijose, nustatyti pagrindinius reglamentus konvertuojamoms teritorijoms;

8.16. nustatyti pramonės rajonų tolesnės veiklos prioritetus ir reglamentus.

III SKYRIUS

KITI REIKALAVIMAI

9. Rengimo proceso metu rengėjas turi pateikti planavimo organizatoriui pritarti kiekvieno etapo sprendiniams.

10. Atlikti Raseinių rajono gyventojų anketinę apklausą naudojant iš anksto parengtus ir su planavimo organizatoriumi suderintus klausimynus.

11. Atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrą remiantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo aprašu.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nebus rengiamas.

13. Parengti ne mažiau kaip dvi teritorijos plėtros koncepcijos alternatyvas.

14. Koncepcijos alternatyvų nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

15. Bendrojo plano raidos kryptys ir teritorijos plėtros koncepcija rengiami iki 2050 metų, o konkretizuoti sprendiniai – iki 2036 metų.

16. Bendrojo plano sprendiniai galioja neterminuotai arba tol, kol bus parengtas ir patvirtintas jį keičiantis to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentas.

17. Viešinimo procedūros atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Planavimo organizatorius įgalioja bendrojo plano rengėją, suderinus su planavimo organizatoriumi, atlikti visas bendrojo plano rengimo viešinimo procedūras ir vykdyti teisės aktuose bei planavimo darbų programoje nurodytus viešinimo darbus (pasiūlymų registravimas ir nagrinėjimas, įvertinimas, priėmimas arba atmetimas, vieši pristatymai ir aptarimai, viešas svarstymas, baigiamasis susirinkimas-konferencija), laiku teikti informaciją suinteresuotai visuomenei (taip pat ir žiniasklaidos priemonėms), skelbti aktualią informaciją (spaudoje, internete ir pan.) ir parengti visuomenės dalyvavimo ataskaitą.

19. Rengiant Bendrojo plano keitimą privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir taisyklėmis, galiojančiais normatyvais, taip pat atsižvelgiant į Bendrojo plano rengimui aktualių įstatymų ir norminių dokumentų projektus.

20. Rengiant Bendrąjį planą turi būti atsižvelgta į parengtus ir rengiamus tyrimus, galimybių studijas, patvirtintus ir galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir kitą medžiagą, kurioje pateikiama aktuali informacija.

21. Bendrojo plano rengėjas privalo įvertinti ir atsižvelgti į atskiroms Bendrojo plano dalims aktualius parengtus ir rengiamus teritorijų planavimo bei kitus dokumentus.

22. Grafinės dalies pagrindiniai brėžiniai rengiami masteliu 1:10 000, papildantys brėžiniai gali būti rengiami kitu masteliu. Bendrojo plano rengėjas gali ir savo nuožiūra parinkti brėžinių mastelį, tačiau visa brėžiniuose ir schemose pateikiama informacija turi būti aiški ir įskaitoma.

23. Parengti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programą su priemonių planu 2026 - 2036 metams.

24. Visi Bendrojo plano rengėjo pateikiami dokumentai turi būti pasirašyti atestuotų specialistų ir suderinti teisės aktuose numatyta tvarka.

25. Bendrojo plano rengėjas pateikia organizatoriui tvirtinti Raseinių rajono savivaldybės taryboje Bendrojo plano koncepciją (tekstinę ir grafinę dalis) – 1 egzempliorius bylose ir skaitmeniniu formatu ir 1 pristatymo formą Power Point programoje (pagal bendrojo plano rengimo grafiką).

26. Bendro plano rengėjas galutiniam atsiskaitymui pateikia šią medžiagą:

27.1. visos apimties Bendrojo plano medžiagą (tekstinę ir grafinę dalis) – 2 egzemplioriai bylose ir skaitmeniniu formatu, 1 pristatymo formą Power Point programoje;

27.2. Bendrojo plano erdvinius duomenis (GIS) parengtus vadovaujantis Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija.

______________